Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 13

- Проект

- «Моя любимая школа»

- Раздел  «Школьный двор»

Ответственный за разработку проекта:  учитель биологии высшей категории Синица Л.Н.

- Челябинск 2014

- Содержание:

- Введение

1.1 Актуальность и важность проекта «Школьный двор» ………3

1.2 Цели и задачи проекта…………………………………………. 4

- Характеристика зеленых зон школьной территории …………….4

- Основные этапы работы над проектом ……………………………5

- Виды и способы цветочно-декоративного оформления

территории ………………………………………………………… 6

- Программа действий на    3 года

- 5.1 Механизмы реализации проекта « школьный двор»………… 6

5.2 Этапы реализации проекта «Школьный двор» ………………. 7

5.3 . Предполагаемые результаты  ………………………………….7

- Реализация проекта………………………………………………….8

- Приложения…………………………………………………………10

7.1  План пришкольной территории ………………………………..10

7.2  Этапы проектной работы ……………………………………….11

- 7.3  Информация о состоянии зеленых насаждений на         территории МАОУ СОШ № 13  ………………………………………………..12

- 7.4  План работы по озеленению пришкольной территории ……..12

7.5  Перспективный план реконструкции школьной территории ..14

7.6  Смета расходов…………………………………………………. 16

8.  Используемая  литература ………………………………………….16

Введение

«Даже в прекраснейших своих грезах человек

не может вообразить ничего прекраснее природы».

- А.  Ламартин

?

  - Актуальность и важность проекта «Школьный двор»

Красочное оформление клумб внутреннего двора -  это норма для нашей школы. Не один  раз мы занимали первые места в районе, городе. Многие  школьники, учителя и родители принимают активное участие в обсуждении, реализации проектов озеленения двора (слайд 2 презентации). Оформление клумб внутреннего дворика было и тематическим, и просто красочным.

Но  понятие «школьная территория» шире, чем просто «школьный двор», к ее реконструкции мы приступили только в этом году, хотя школа сдана в эксплуатацию тридцать шесть лет назад. Планировка пришкольного участка и все основные посадки были выполнены давно, поэтому  возникла необходимость реконструкции территории вокруг школы.

Одним из направлений деятельности школы является экологическое и трудовое  воспитание школьников. Школьный двор и школьная территория стали эффективным средством формирования экологической культуры учащихся, становления их нового гражданского сознания. Эту работу мы рассматриваем, как часть системы социального становления личности.

Декоративное   садоводство   требует   систематического   труда, мно-жества разнообразных и ежедневных забот. Чтобы создать  и, особенно,

поддерживать  озеленяемую  территорию  в  хорошем, эстетически  привле-

кательном состоянии, чтобы композиции зеленых насаждений   соответствовали современным архитектурно-планировочным и природоохранительным требованиям,   необходимо   прежде всего детально разработать комплексный  план озеленения участков пришкольной территории, включающий в себя все необходимые компоненты:  древесно-кустарниковые насаждения, газоны, дорожки и т.д.

Таким образом, наш школьный двор – это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности.

Становясь участниками проекта, школьники пробуют себя в различных социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе.

1.2  Цели и задачи проекта

Цель проекта «Школьный двор»:

Организация и проведение мероприятий по благоустройству территории школы.                                                                                                                        А также воспитание у  школьников гражданско-патриотических  чувств, привлечение к  коллективно-творческой деятельности  при выполнении программы   по благоустройству и озеленению школьной территории. Продолжить  формирование  у учащихся ответственности за экологическое состояние окружающей среды, экологическую культуру.

- Задачи:

- Разработка и осуществление плана озеленения и благоустройства территории школьного двора объединенными усилиями учащихся, педагогов, родителей;

- Освоение навыков коммуникативной культуры, работы в коллективе;

- Развитие  творческого  интереса  к практической деятельности в области ландшафтного дизайна;

- Формирование у школьников чувства гражданской ответственности, самокритичности, творческой активности в работе.

- Привитие  навыков экологического поведения, воспитание любви к природе.

Инициаторами и организаторами проекта являются  администрация школы,  учителя предметники и  инициативная группа учащихся 7-11классов, родительский совет школы.

Основные исполнители  - бригада «Озеленитель» под руководством учителей биологии и географии.

Практическая реализация проекта должна  осуществляться летом школьными бригадами, именно они  завершают  очередной этап выполнения проектных работ.

2. Характеристика зеленых зон школьной территории

Школьное здание окружено газонами с высокими растениями, здесь есть березы, яблони, клены, дубы, тополя, липы, рябины. Вдоль забора растут кустарники: шиповник, черемуха, боярышник.

С восточной стороны расположена игровая зона, от которой на данный момент сохранились только столбы и спортивная лестница.

Под окнами  спортивного зала (западная сторона) у центрального входа в школу на газоне растут яблони.

Небольшая зеленая зона, окруженная низким шиповником, ограничивает коллекционный отдел.

На спортивной площадке деревья были посажены  вдоль заборов, отделяющих школьную территорию от жилого массива и дорог.

(Приложение №1)

- Цветочных культур нет.

Наш внутренний школьный двор имеет геометрическую форму.

Его территория разбита на несколько декоративных зон: центральный цветник (клумба);  опытнический участок;   2 миксбордера (смешанный бордюр);  каменистый участок (рокарий); детская площадка, оформленная декоративными цветочницами.

Центральный цветник – клумба  квадратной формы, 9х9м, общей площадью 36 квадратных метров, ежегодно обновляется.

Миксбордеры, шириной 2м и длиной 20м, расположены вдоль западной и северной стен школы.

Опытнический участок  имеет прямоугольную  форму, шириной 2м и длиной  3м, общей площадью 6 квадратных метров. Располагается  в северо-восточной части внутреннего двора.

3.    Основные этапы работы над проектом. (Приложение № 2 )

Первый шаг.

- Анализ существующего положения (Приложение №3)

Наш школьный двор - это огороженная территория с зелеными зонами, где присутствуют старые деревья с искореженными стволами. Пни от погибших деревьев, пораженные болезнями растения, загущенная посадка древесных насаждений. Часть территории занимает спортивная площадка с искусственным покрытием, корты и другие спортивные сооружения.

Большая часть всей территории используется жителями близлежащих домов для выгула собак.  Постоянно оформляется только  внутренний двор (слайд № 5), подрезаются кустарники, удаляются засохшие кусты.

Второй шаг.

Обсуждение и составление плана перспективного развития территории. 14.04 2014г на совместном заседании администрации, учителей и учеников инициативной группы  прошло  обсуждение  плана.

Третий шаг.

Объявление конкурса оформления и перепланировки школьной территории (принимают участие все желающие).

Четвертый шаг.

Подведение итогов конкурса инициативной группой учащихся, администрацией школы и педагогом, ответственным за участок.

4. Виды и способы цветочно-декоративного оформления территории

Природа создает свою картину из определенных участков, имеющих специфические условия: температурный  и водный режимы, освещенность и химический состав почвы, как части мозаики, они чудесным образом сливаются вместе, образуя единое целое.

Красота в сочетании с пользой – это и есть дизайн пришкольного участка.

При всем разнообразии дизайнерских стилей выделяют два основных:

-регуляторная планировка (четкое разграничение территории на симметричные участки);

- ландшафтный (пейзажный стиль);

Часто встречается  смешанный стиль (сочетание пейзажного и регуляторного).

Основной стиль оформления  газонов, рабаток, клумб в нашей школе - регуляторный, так как за растениями, растущими на нешироких клумбах,  проще ухаживать.

Цветковые растения, используемые для озеленения, должны быть неприхотливы и легко заменяемы при повреждении, не требовательны к почве и нерегулярному поливу, выращиваемые через рассаду под укрывным материалом в школьном дворике. Именно поэтому учащимся, разрабатывающим проекты оформления, были предложены следующие растения:

- бархатцы;

- цинния;

- кохия;

- однолетние георгины.

5.   Программа действий.

5.1   Механизмы реализации проекта « школьный двор»

- Административный уровень.

Любая реализация проекта требует материальных затрат. Только администрация во главе с директором МАОУ СОШ №13  Рушаниной Л.И., главным бухгалтером Смолиной В.И. и председателем общешкольного родительского комитета Мелкишевой Т.И. знает какими материальными ресурсами, какой спонсорской помощью  мы можем располагать в текущем году.

Следовательно, разработчики и исполнители должны четко представлять,  какие работы и в какое  время  необходимо провести на участке.

Педагогический уровень – объединяет работу преподавателей разных предметных дисциплин. На педагогическом уровне основной и старшей школы организуется консультационная работа преподавателей биологии, географии, технологии по всем вопросам, которые возникают у учащихся в ходе выполнения проекта.

В летний период учителя-предметники возглавляют трудовые отряды, на которые ложится основная нагрузка по реализации планов перепланировки и оформлению газонов.

- Ученический уровень

Школьники среднего и старшего звена принимают участие в конкурсе  на лучший проект. Инициативная  группа  учеников входит в состав конкурсной комиссии.

Ребята помогают формировать летние  производственные  отряды «Озеленитель», «Умелец», «Мастерицы».

- 5.2 Этапы реализации проекта (Приложение №5)

Когда стало понятно, что задуманные преобразования невозможно осуществить по разным причинам: материальным, физическим, техническим -  на общешкольном заседании было решено  работы осуществлять  поэтапно в течение 3-4 лет. (Приложение № 4)

-  В первый год предполагается освободить территорию от погибших растений, очистить и перекопать землю у бордюров, а также  продолжить оформление школьного дворика, заложить опыты с растениями. Много времени занимает полив, прополка четырех рабаток и центральной клумбы, обрезка кустарников.

Планируем  купить, завести и разровнять щебень под детскую игровую площадку.

-  На следующий год завершить оформление игровой площадки и перейти к созданию зоны отдыха у спортивного комплекса.

Продолжить работы по перекопке, посадке, поливке, прополке уже освоенных территорий.

-  На третий год завершить оборудование зоны отдыха и перейти к реорганизации центральной площадки  у основного входа в школу, где требуется убрать разрушающуюся трибуну, заасфальтировать освободившуюся  часть площади и разбить цветочные клумбы.

К работам по перекопке, посадке, поливке, прополке уже освоенных территорий добавляется работа по ремонту оборудования.

-  В 2017-2018гг работы по реконструкции школьной территории планируется завершить. Большие материальные вложения  предусмотрены  на замену въездных ворот во внутренний двор школы. Все остальные работы по поддержанию зеленой зоны школы продолжаются.

- 5.3 Предполагаемые результаты, их социальная значимость

| № п/п | Предполагаемый результат | Социальная значимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация социально-значимой общественной деятельности школьников; проведение самими учащимися экологических экскурсий для желающих. Распределение обязанностей в группе при работе над общей задачей | Закрепление навыков позитивного преобразования окружающей среды у учащихся; развитие коммуникативных качеств |
| 2 | Благоустройство и создание эстетически оформленной и озелененной территории школы |  |
| 3 | Оформление 4 цветников вокруг школы, 5 рабаток и центральной клумбы внутри двора. Восстановление опытнического участка и закладка опытов с использованием декоративных и садовых растений не менее 25 видов; | Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию; |
| 4 | Создание зон отдыха для учащихся и родителей | Условия возможной организации процесса совместного времяпрепровождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений; |
| 5 | Организация летнего досуга учащихся, жителями близлежащих домов. Приобщение их к здоровому образу жизни | Важная составляющая экологической культуры; бережное отношение к растениям, животным; |
| 6 | Участие детей в организации проектов различной направленности. Подготовка дизайнерских разработок отдельных участков территории | Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности учащихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения; |
| 7 | Расширение накопленного опыта; создание презентаций по оформлению цветников в Point; |  |
| 8 | Умение определять не менее 10 видов растений |  |
| 9 | Проведение опытнической и исследовательской работы |  |

6. Реализация проекта

График выполнения работ на апрель – август  месяц 2014г.

| № | Виды работ | сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Анализ существующего положения | 1 - 5.04. 2014г |
| 2 | - Обсуждение и составление плана перспективного развития территории | 6 - 14.04.2014г |
| 3 | - Объявление конкурса на оформление и перепланировку школьной территории |  |
| 4 | - Подведение итогов конкурса | 20.04.2014г |
|  | - Работа на участке |  |
| 5 | Очищение клумбы от зимнего мусора | 10-20.05.2014г |
| 6 | Подготовка грунта (перекопка) на школьном дворике | 20.05 – 01.06 |
| 7 | Разбивка клумбы | 1-5.06 2014г |
| 8 | Посадка растений | 10-15.06 2014г |
| 9 | Обрезка кустарников | 20.05 – 4.06 |
| 10 | Перекопка земли у бордюров | июнь |
| 11 | Замена погибших растений | Июнь-июль |
| 12 | Подкормка (1раз в две недели) | Июнь-август |
| 13 | Закупка и разравнивание щебня на детской площадке | Май-август |
| 14 | Прополка, полив | Все лето |

- 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение № 1

- ГРАФИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

- МОУ  СОШ  № 13

- Озеленяемая территория

- Приложение № 2

- Этапы проектной работы

| Содержание этапов предварительной работы | Анализ работы |
| --- | --- |
| Первый шаг. Анализ существующего состояния. | Что уже есть? Что хорошо и что плохо? |
| - Определение потребности в усовершенствовании. | Что нужно было бы сделать? |
| Второй шаг Банк идей и предложений. | Как можно было бы сделать? |
| - Определение цели. | Чего добиваемся в наших условиях? |
| - Выработка концепции перспективного развития. | Какие идеи будем использовать в конкурсных условиях? |
| Третий шаг. Разработка вариантов. | Можно сделать так, а можно и так. |
| - Экспертиза вариантов | Что и как получилось? |
| Четвертый шаг. Выбор базового варианта реконструкции | Что принимаем за основу? |
| Обсуждение рисунков, схем. |  |
| - Технология внедрения | Как реализовать проект? |
| - Создание опытного варианта оформления на небольшой территории | Что показала практика? Что можно улучшить сразу? |
| - Внесение уточнений в выбранный вариант |  |

- Приложение № 3

- Информация

о состоянии зеленых насаждений

на территории МАОУ СОШ № 13

| № | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сухостойные деревья | 6 |  |
|  | Деформированные | 104 |  |
|  | Пеньки | 15 |  |
|  | Деревья мешающие проводам и канализации, поднимающие асфальт | 66 |  |
|  | Наличие мест для посадки деревьев | 5 |  |
|  | Протяженность в метрах сухостойных кустарников | - |  |
|  | Деформированные, старые кустарники | 92 м. |  |
|  | Протяженность в метрах для посадки кустарников | 185 м. |  |

- Приложение № 4

- ПЛАН  РАБОТЫ

- ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ  ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

- МАОУ СОШ №13

На  2014-2017 учебный год.

| № | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке. | 1 Четверть | Учащиеся 6-х классов под руководством учителей биологии. |
| 2 | Корректировка топографического плана пришкольного участка. | 1 Четверть 2014- 15 уч. года | На уроках географии в соответствие с учебной программой. |
| 3. | Составление технического проекта реконструкции школьной территории. | В течение года | Администрация школы, учителя биологии, географии, технологии, черчения, рисования, математики. |
| 4. | Работа со спонсорами (с целью изыскания средств, необходимых для реконструкции пришкольной территории). | В течение учебного года. | Администрация школы. |
| 5. | Посещение тепличного хозяйства: - знакомство с ассортиментом растительного материала; - приобретение растительного материала. | Ежегодно осень весна | Инициативные группы учащихся под руководством учителей биологии, технологии, географии. Администрация школы. |
| 6. | Расчистка территории: -выкорчевывание старых и погибших деревьев; -удаление увядших цветов; -перекопка клумб и газонов. | Ежегодно весна и осень | # Учащиеся 5-11 классов |
| 7. | Декоративная обрезка кустарников. | Ежегодно (весна-лето по мере необходимости) | Под руководством учителей биологии, технологии. Трудовой отряд «Озеленитель» |
| 8. | Закупка, изготовление и ремонт садового инвентаря. | Ежегодно декабрь- март | Учащиеся 6-11 классов под руководством учителей технологии, администрация школы. |
| 9. | Изготовление форм малой садовой архитектуры. | Февраль-март. ( По итогам ежегодного конкурса.) | Учащиеся 9-11 классов под руководством учителей технологии. |
|  | Приобретение форм малой садовой архитектуры. | Март-апрель | Инициативная группа учащихся совместно с родителями и администрацией школы. |
| 10 | Проведение конкурса проектов оформления школьного двора и территории школы 1- 4, 5- 9 классы | Март-апрель | Воспитательная служба |
| 11 | Реализация лучших проектов | Май-июль | Учащиеся 5-8 классов (отряд «Озеленитель»), администрация школы, учителя географии технологии, биологии. |
| 12. | Обновление ассортимента многолетних растений, их размножение. | Ежегодно весной и летом. | Учащиеся школы под руководством учителей биологии. |
| 13 | Устройство цветников (перекопка, планировка и разбивка клумбы, внесение удобрений, посадка рассады однолетников и т.д.) | Ежегодно по лучшим конкурсным проектам в мае, июне. | Учащиеся 5-8 классов (отряд «Озеленитель») под руководством учителей, технологии, биологии. |
| 14 | Выращивание рассады однолетников (в соответствии с конкурсными проектами) | Ежегодно февраль-май. | Учащиеся 5-6кл под руководством Ивлевой М.И. |
| 15 | Уход за посадками (в соответствии с текущим планом) | Ежегодно май-сентябрь | Работа отряда «Озеленитель» |

- Приложение № 5

- Перспективный  план  реконструкции  школьной территории

на 2014-2017гг.

| № |  | Виды работ | Срок | Ответственные/исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014г |  |  |  |  |
| 1 | Выкорчевывание пней погибших растений, удаление больных, обрезка. |  | Весна, осень | Учителя: технологии, биологии/учащиеся 10-11кл. |
| 2 | Нахождение спонсоров |  | Январь-март | Администрация |
| 3 | Подготовка территории под детскую игровую площадку: а) удаление лишней растительности б) приобретение щебня в) формирование подушки под игровые конструкции |  | Май - октябрь | Учителя, бригада «озеленитель», родители |
| 4 | Создание насыпных тропинок взамен стихийно возникших |  | Июнь-сентябрь | Администрация, учителя технологии, трудовые бригады |
| 2015г |  |  |  |  |
| 1 |  | Оформление зоны отдыха у спортивного комплекса: а) обрезка растений б) подготовка площадки в) установка скамеек | Весна-осень | Учителя технологии, биологии, бригада «Озеленитель» |
| 2 |  | Ремонт оборудования спортивной площадки | Апрель-июнь | Учителя технологии, физической культуры, спортивный отряд |
| 3 |  | Оформление игровой площадки а) приобретение конструкций для детской площадки б) установка игровых конструкций | Август, сентябрь | Администрация, Учителя технологии, биологии, бригада «Озеленитель» |
| 2016 |  |  |  |  |
| 1 |  | Выкорчевка погибших растений у спортивного зала и с южной стороны школы | апрель | Учителя технологии, биологии, бригада «Озеленитель» |
| 2 |  | Подготовка земли под посадку цветов | Апрель-май | бригада «Озеленитель» |
| 3 |  | Цветочное оформление у центрального входа в школьное здание | июнь | бригада «Озеленитель» |
| 4 |  | Реконструкция трибуны у флагштока | Апрель-август | Администрация школы |
| 5 |  | Цветочное оформление газонов с южной стороны школьного здания | Апрель-июнь | бригада «Озеленитель» |
| 2017г |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт оборудования | Май-август | Учителя технологии, |
| 2 |  | Организация и оформление клуб с восточной стороны школьного здания | Апрель-июнь | бригада «Озеленитель» |
| 3 |  | Замена ворот внутреннего двора | август | Администрация школы, спонсоры |

- Приложение № 6

- Смета расходов

| Направление расходов | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Приобретение посадочного материала: |  |  |
| 1.1.Семена для рассады овощных и однолетних и многолетних цветочных культур |  | 1000 |
| 1.2. Приобретение рассады декоративных растений |  | ? |
| 2. Скамейки для улицы (3800руб.) | 4 | 15200 |
| 3. Краска для оформления |  | 600 |
| 4. Удобрение |  | 300 |
| 5. Инструмент |  |  |
| 5.1 секаторы (270 руб.) | 4 | 1080 |
| 5.2 пилы (450 руб.) | 2 | 900 |
| 6.Укрывной материал (46руб.) | 10м | 460 |
| 7. Урны для мусора (470 руб.) | 6 | 2820 |
| 8. качели (4800 руб.) | 2 | 9600 |
| Итого: | 31960 |  |

- Используемая литература и сайты Интернет

1.   http://easyen.ru/load/biologija/proekty/343 (примеры проектов)

2.   http://sadsamslabo.ru/landshaftnyj-dizajn-sada-syzran-.html

(виды ландшафтного дизайна)

3.   http://www.orion-sport.ru/catalog/kacheli-mayatnikovye (виды качелей, цена)

4.   http://chelyabinsk.tiu.ru/Sadovye-skamejki-stulya  (парковые скамейки)

5. А.Ф.Трофимова статья «Дизайн-проект учебного участка» журнал Биология в школе №1 2005г. М. (стр. 45)

6. http://moscowshush.edusite.ru/p246aa1.html  (дизайн-проект школьного участка)